План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности объектов и услуг

для инвалидов для МБОУ «СШ № 11» .

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнителя | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Совершенствование нормативной базы |
| 1.2 | Согласование проекта капитального ремонта крыльца главного входа в школу с устройством пандусов. | Федеральный закон 24.11.1995 № 181-ФЗ; Постановление Правительства Красноярского края от 30.07.2014 № 321-п «Об утверждении Порядка согласования заданий на проектирование реконструкции, капитального ремонта общественных, жилых (за исключением одноквартирных жилых домов) и производственных зданий и сооружений, в том числе имеющих историческую, художественную или архитектурную ценность, для нужд маломобильных граждан в Красноярском крае» | Консультант – Главный архитектор (по согласованию с УСЗН Администрации города Ачинска, местными общественными организациями инвалидов) | Постоянно | Обеспечение доступности для инвалидам объектов и услуг Обеспечение доступности для инвалидов |
| 1.2. | Составление паспорта доступности объектов | План мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сфере образования | Образовательные организации, управление образования | В течение 2016 | Увеличение на 83,3 % удельного веса ОО, прошедших экспертизу на соответствие требованиям доступности объекта инфраструктуры от общего количества ОО |
| 1.3 | Курсы повышения квалификации по теме: «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательной организации» | Государственная программа «Доступная среда» | МОКК, ККИПК и ПП РО | с 0110.2015 по 01.10.2016 года | Увеличение на 1,5 % доли педагогических работников, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников ОО |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности представляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |

| 2.1 | Адаптация зданий (помещений) образовательных организаций и предоставление образовательных услуг |
| --- | --- |
| 2.1.1 | Составление локально-сметного расчета и устройство внешних пандусов | Участие в конкурсе на получении субсидии в соответствии с государственной программой Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения» | МБОУ « СШ № 11» | 2015 год | Обеспечение безопасного доступа к объектам и услугам всех категорий инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 2.1.2 | Ремонт крыльца главного входа в здание с устройством пандусов. | Участие в конкурсе на получении субсидии в соответствии с государственной программой Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения» | МБОУ « СШ № 11» | 2016 год | Обеспечение безопасного доступа к объектам и услугам всех категорий инвалидов |
| 2.1.3 | Установка перил вдоль стен внутри здания школы.(18 м) | Участие в Федеральной программе «Доступная среда» | МБОУ « СШ № 11» | 2017 год | Обеспечение безопасного доступа к объектам и услугам всех категорий инвалидов |
| 2.1.4 | Обустройство зон санитарно-гигиенических помещений: оборудовать туалетные кабинки специальными приспособления, расширение дверных проемов помещений. | Участие в Федеральной программе «Доступная среда» | МБОУ « СШ № 11» | 2015 год | Обеспечение безопасного доступа всех категорий инвалидов к объектам и услугам |
| 2.1.5 | Расширение центрального и запасных выходов, дверных проемов и устранение перепадов высот в помещениях образовательных организаций | Муниципальная программа «Развитие образования» | МБОУ «СШ № 11» | 2017 год | Обеспечение безопасного доступа всех категорий инвалидов к образовательным услугам |
| 2.1.6 | Оснащение прозрачных дверей яркой маркировкой и противоударным покрытием | Муниципальная программа «Развитие образования» | МБОУ « СШ № 11» | 2017 год | Обеспечение равного доступа всех категорий инвалидов к образовательным услугам |
| 2.1.7 | Приобретение и установка поручней в коридоре по периметру здания, на лестничных маршах | Участие в конкурсе на получение субсидии в соответствии с государственной программой Красноярского края «Развитие образования» | МБОУ «СШ № 11» | 2017–2020 годы | Обеспечение равного доступа всех категорий инвалидов к образовательным услугам |
| 2.1.8 | Покрытие светоотражающей краской элементов лестниц, перил, участков пола, дверных ручек | Муниципальная программа «Развитие образования» | МБОУ «СШ № 11» | 2016-2020 годы | Обеспечение безопасного доступа инвалидам к объектам и услугам для инвалидов всех категорий в образовательных учреждениях |
| 2.1.9 | Устройство мест отдыха и ожидания инвалидов | Муниципальная программа «Развитие образования» | МБОУ «СШ № 11» | 2017 год | Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам и услугам |
| 2.1.10 | Оборудование кабинета учителя-логопеда, дефектолога, педагога-психолога специальным оборудованием | Участие в конкурсе на получении субсидии в соответствии с государственной программой Красноярского края «Развитие образования» | МБОУ «СШ № 11» | 2015–2019 годы | Повышение эффективности реализации адаптированных образовательных программ |
| 2.1.11 | Наименование мероприятия | Нормативно правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности |